Universidad Nacional de ingeniería

Desarrollo Adaptativo e Integración de Software

Practica Calificada 02

2026

# DESARROLLO H.U.

## A. HISTORIAS DE USUARIO

### 1. Descripción del sistema

Plataforma web bancaria que permite a clientes autenticados realizar operaciones como recarga de celular, pago de servicios y transferencias entre cuentas, desde una interfaz segura con validación por clave online.

### 2. Criterios de estimación

- Costo: Personal (días × $80 USD/día) + servicios externos + licencias

- Tiempo: Días de codificación estimados (sin reuniones ni pruebas de aceptación)

- Tecnología: Herramientas y frameworks requeridos con justificación por historia

- Simulación: Cómo se implementa en entorno de práctica sin servicios de producción

### 3. Stack tecnológico

| Capa | Tecnología |
| --- | --- |
| Frontend | Blazor WebAssembly (proyecto BancoArboleda.Web) |
| Backend | ASP.NET Core Web API (proyecto BancoArboleda.API) |
| Comunicación | HTTP con HttpClient desde Blazor hacia la API |
| Base de datos | SQLite (archivo banco.db, generado automáticamente en la API) |
| Seed | Clase DbSeeder.cs que corre al iniciar la API |

### 4. Historias de Usuario

| # | Historia de Usuario | Descripción / Caso de Uso | Costo | Desglose de Costo | Tiempo | Tecnología y Justificación | Simulación (Práctica) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ALCANCE |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-01 | Como cliente, quiero ver la pantalla principal con las 3 opciones disponibles, para poder navegar a la operación que necesito. | Al ingresar a la app se muestran las tarjetas: "Recarga Celular", "Pago de Servicio" y "Transferencia entre mis cuentas". Las dos últimas aparecen deshabilitadas con etiqueta "Próximamente". | $160 | 2 días × $80 = $160. Solo componente Blazor; sin llamada a la API. | 2 días | Blazor WebAssembly (Index.razor), CSS (tarjetas deshabilitadas con opacity: 0.5 y pointer-events: none), NavigationManager para navegar entre rutas. | Sin llamada a la API para esta vista. Las opciones deshabilitadas son solo CSS; no requieren lógica de backend. |
| HU-02 | Como cliente, quiero ingresar el número de celular y seleccionar el operador (Pasos 1 y 2), para identificar a quién se recargará. | El cliente digita el número (9 dígitos) y selecciona el operador desde un dropdown. El componente Blazor valida el formato y la API valida nuevamente antes de procesar. | $200 | 2.5 días × $80 = $200. Validación en Blazor y en API controller. Sin servicio externo. | 3 días | Blazor (Paso1.razor) con validación en C# (type="tel", pattern="[0-9]*", maxlength="9"), ASP.NET Core Web API (GET /api/operadores), Dapper + SQLite (tabla operadores). | Operadores (Movistar, Claro, Entel) precargados por DbSeeder.cs al primer dotnet run de la API. El dropdown los carga via HttpClient. |
| HU-03 | Como cliente, quiero seleccionar o digitar el monto a recargar (Paso 3), para definir el importe exacto. | El cliente elige un monto predefinido (S/5, S/10, S/20, S/50) o digita uno libre. El componente valida que esté dentro del rango permitido por operador antes de continuar. | $160 | 2 días × $80 = $160. Validación de rango en Blazor y en API. Sin servicios externos. | 2 días | Blazor (Paso2.razor, type="number", min y max dinámicos según operador), ASP.NET Core Web API (valida rango en POST /api/transacciones), Dapper + SQLite (campos monto_min y monto_max de tabla operadores). | Rangos por operador definidos en DbSeeder.cs. La validación ocurre primero en Blazor (UX) y luego en la API (seguridad). |
| HU-04 | Como cliente, quiero ingresar mi clave online para confirmar la recarga (Paso 4), para autorizar la transacción de forma segura. | El cliente digita su clave de 6 dígitos. Blazor valida el formato y llama a POST /api/transacciones. La API valida nuevamente, registra la transacción en SQLite y retorna el GUID generado. | $200 | 2.5 días × $80 = $200. Sin servicio externo. Dapper + SQLite gratuitos. | 2 días | Blazor (Paso3.razor, type="password", maxlength="6"), ASP.NET Core Web API (POST /api/transacciones, valida clave de 6 dígitos), Dapper + SQLite (insert en tabla transacciones con Guid.NewGuid()), RecargaStateService singleton para pasar el GUID a la siguiente vista. | Clave solo valida formato (6 dígitos); no autentica contra usuario real. Clave de prueba 123456. Inserta registro con estado = 'simulado'. |
| HU-05 | Como cliente, quiero ver la pantalla de confirmación de éxito (Paso 5), para tener certeza de que la recarga se realizó correctamente. | El sistema muestra "¡Recarga realizada con éxito!" con el resumen: número recargado, operador, monto, fecha y código de operación único (GUID retornado por la API en HU-04). | $160 | 2 días × $80 = $160. Solo componente Blazor + consulta simple a la API. | 2 días | Blazor (Confirmacion.razor), ASP.NET Core Web API (GET /api/transacciones/{id}), Dapper + SQLite (consulta por GUID), RecargaStateService (provee el GUID a la vista). Cierra el flujo completo del caso. | El GUID se genera en HU-04 al hacer el POST y se almacena en RecargaStateService. Confirmacion.razor lo lee y consulta la API para mostrar el resumen completo. |
| CALIDAD |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-06 | Como cliente, quiero ver el historial de mis últimas operaciones, para poder revisar mis transacciones recientes. | El cliente accede a "Mis Movimientos" y visualiza sus últimas 10 transacciones con fecha, operador, número, monto y estado. | $180 | 2 días × $80 = $180. Query simple sobre tabla local SQLite. | 2 días | Blazor (Historial.razor), ASP.NET Core Web API (GET /api/transacciones, query ORDER BY fecha DESC LIMIT 10), Dapper + SQLite. Demuestra que las transacciones se persisten correctamente tras HU-04. | Al menos 5 transacciones de ejemplo precargadas por DbSeeder.cs para que el historial no aparezca vacío al primer dotnet run de la API. |

### 5. Resumen

| Grupo | # HU | Costo Total | Tiempo Total | Razón principal del impacto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alcance | 5 | $880 | 11 días | Blazor WebAssembly + ASP.NET Core Web API + SQLite local gratuito |
| Calidad | 1 | $180 | 2 días | Trazabilidad de transacciones |
| TOTAL | 6 | $1,060 | 13 días |  |